ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 10.03.2016 № 960

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода дома в эксплуатацию | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Число жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта данного МКД | средства фонда капитального ремонта других МКД – заимствованные средства | заёмные и кредитные средства | средства государственной поддержки | средства муниципальной поддержки |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Краснодар | Х | Х | Х | Х | 148 762,39 | 7004 | 23 923 516,11 | 7 115 295,72 | 16 808 220,39 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 | 1984 | региональный оператор | 9 | 2 | 3 895,39 | 177 | 648 483,27 | 185 278,77 | 463 204,50 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 2. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 | 1960 | региональный оператор | 4 | 2 | 1 449,89 | 80 | 251 303,99 | 65 527,35 | 185 776,64 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 3. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | региональный оператор | 2 | 1 | 395,80 | 17 | 94 093,73 | 18 304,53 | 75 789,20 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 4. | г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 | 1980 | региональный оператор | 5 | 7 | 4 865,30 | 260 | 633 664,04 | 245 989,72 | 387 674,32 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 5. | г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 | 1974 | региональный оператор | 9 | 4 | 7 001,11 | 376 | 1 229 014,99 | 360 621,13 | 868 393,86 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 6. | г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 | 1963 | региональный оператор | 5 | 4 | 3 229,46 | 201 | 758 109,74 | 144 495,80 | 613 613,94 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 7. | г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 | 1979 | региональный оператор | 9 | 3 | 6 626,30 | 274 | 779 793,93 | 337 897,56 | 441 896,37 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 8. | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 | 1978 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 482,28 | 125 | 309 335,51 | 120 219,16 | 189 116,35 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 9. | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 | 1973 | региональный оператор | 9 | 4 | 6 758,89 | 343 | 447 114,77 | 306 276,12 | 140 838,65 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 10. | г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А | 1987 | региональный оператор | 9 | 2 | 3 835,60 | 180 | 652 697,53 | 175 923,69 | 476 773,84 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 11. | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 | 1975 | региональный оператор | 9 | 4 | 6 948,28 | 343 | 1 091 355,66 | 334 226,34 | 757 129,32 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 12. | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 | 1973 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 575,10 | 142 | 515 103,25 | 130 910,83 | 384 192,42 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 13. | г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 | 1990 | региональный оператор | 10 | 3 | 6 149,70 | 294 | 965 244,14 | 282 403,14 | 682 841,00 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 14. | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 | 1968 | региональный оператор | 5 | 4 | 2 616,45 | 111 | 430 237,44 | 136 899,69 | 293 337,75 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 15. | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 1960 | региональный оператор | 4 | 2 | 1 278,40 | 54 | 304 793,32 | 65 004,56 | 239 788,76 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 16. | г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 | 1983 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 409,41 | 130 | 515 103,25 | 140 848,62 | 374 254,63 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 17. | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, д. 4 | 1973 | региональный оператор | 5 | 6 | 4 707,55 | 246 | 909 382,64 | 241 515,86 | 667 866,78 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 18. | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, д. 6 | 1973 | региональный оператор | 9 | 4 | 6 926,11 | 325 | 1 009 834,06 | 328 881,36 | 680 952,70 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 19. | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 | 1970 | региональный оператор | 5 | 6 | 4 376,79 | 90 | 1 030 512,30 | 198 407,18 | 832 105,12 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 20. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 124 | 1969 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 501,49 | 132 | 487 127,90 | 122 948,64 | 364 179,26 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 21. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 158 | 1969 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 455,80 | 107 | 487 127,90 | 121 782,04 | 365 345,86 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 22. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 160 | 1970 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 526,00 | 117 | 548 246,86 | 127 191,08 | 421 055,78 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 23. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 162 | 1970 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 476,51 | 111 | 525 905,11 | 139 219,42 | 386 685,69 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 24. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 92 | 1969 | региональный оператор | 5 | 5 | 4 552,40 | 220 | 235 264,41 | 211 286,59 | 23 977,82 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 25. | г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 | 1991 | региональный оператор | 9 | 1 | 5 019,09 | 281 | 1 139 573,67 | 230 297,09 | 909 276,58 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 26. | г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 | 1967 | региональный оператор | 5 | 4 | 3 158,40 | 156 | 471 212,99 | 148 663,01 | 322 549,98 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 27. | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 223 | 1971 | региональный оператор | 5 | 4 | 3 142,34 | 176 | 505 972,86 | 157 914,09 | 348 058,77 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 28. | г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, д. 17 | 1991 | региональный оператор | 5 | 1 | 2 538,80 | 130 | 259 459,59 | 120 482,92 | 138 976,67 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 29. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 18 | 1975 | региональный оператор | 9 | 4 | 7 277,90 | 388 | 1 227 616,62 | 350 440,23 | 877 176,39 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 30. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 36 | 1976 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 466,51 | 107 | 405 911,61 | 121 728,87 | 284 182,74 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 31. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 54 | 1976 | региональный оператор | 9 | 1 | 2 489,71 | 132 | 405 911,61 | 120 789,58 | 285 122,03 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 32. | г. Краснодар, ул. Механическая, д. 16 | 1964 | региональный оператор | 5 | 4 | 3 196,38 | 200 | 631 262,69 | 163 699,98 | 467 562,71 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 33. | г. Краснодар, ул. Механическая, д. 18 | 1964 | региональный оператор | 5 | 4 | 3 245,09 | 152 | 447 793,42 | 185 756,40 | 262 037,02 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 34. | г. Краснодар, ул. Одесская, д. 31 | 1972 | региональный оператор | 12 | 1 | 3 710,92 | 144 | 797 741,23 | 171 650,60 | 626 090,63 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 35. | г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 32 | 1962 | региональный оператор | 3 | 2 | 943,10 | 34 | 138 955,93 | 45 682,34 | 93 273,59 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 36. | г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 13 | 1962 | региональный оператор | 3 | 2 | 1 003,10 | 35 | 86 604,29 | 51 228,54 | 35 375,75 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 37. | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19 | 1978 | региональный оператор | 9 | 4 | 7 879,00 | 144 | 878 342,55 | 246 905,98 | 631 436,57 |  |  |  | 31.12.2017 |
| 38. | г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 | 1982 | региональный оператор | 9 | 5 | 9 652,03 | 470 | 1 668 307,31 | 457 996,91 | 1 210 310,40 |  |  |  | 31.12.2017 |

Раздел 2. Реестр многоквартирных домов,

которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, установленным

частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта всего (сумма граф 4, 12, 14, 16, 18, 20) | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего (сумма граф 5 - 10) | электроснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Краснодар | 23 923 516,11 | 22 783 879,21 | 11 679 466,28 | 4 698 722,38 | 3 528 601,00 | 0,00 | 878 342,55 | 1 998 747,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770,38 | 1 139 636,90 | 0 | 0,00 |
| 1. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. им. Шевченко, д. 2 | 648 483,27 | 648 483,27 | 648 483,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Карасунская, д. 4 | 251 303,99 | 251 303,99 | 251 303,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Краснодар, пгт Пашковский, ул. Садовая, д. 15 | 94 093,73 | 94 093,73 |  |  | 94 093,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Новосельская, д. 11 | 633 664,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,7 | 633 664,04 |  |  |
| 5. | г. Краснодар, ул. Алтайская, д. 6 | 1 229 014,99 | 1 229 014,99 | 1 229 014,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 19 | 758 109,74 | 758 109,74 |  |  | 758 109,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 52 | 779 793,93 | 779 793,93 | 779 793,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 24 | 309 335,51 | 309 335,51 |  | 309 335,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 37 | 447 114,77 | 447 114,77 |  |  | 447 114,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 30, корп. А | 652 697,53 | 652 697,53 | 652 697,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 17 | 1 091 355,66 | 1 091 355,66 |  | 1 091 355,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 23 | 515 103,25 | 515 103,25 | 515 103,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, д. 53 | 965 244,14 | 965 244,14 | 965 244,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 | 430 237,44 | 430 237,44 |  | 430 237,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 304 793,32 | 304 793,32 |  |  | 304 793,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13, корп. 52 | 515 103,25 | 515 103,25 | 515 103,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, д. 4 | 909 382,64 | 909 382,64 | 909 382,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, д. 6 | 1 009 834,06 | 1 009 834,06 |  | 1 009 834,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | г.Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, корп. 3 | 1 030 512,30 | 1 030 512,30 |  |  |  |  |  | 1 030 512,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 124 | 487 127,90 | 487 127,90 | 487 127,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 158 | 487 127,90 | 487 127,90 | 487 127,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | г. Краснодар ,ул. им. Селезнёва, д. 160 | 548 246,86 | 548 246,86 | 548 246,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 16 | 525 905,11 | 525 905,11 | 525 905,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, д. 92 | 235 264,41 | 235 264,41 |  |  | 235 264,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 104 | 1 139 573,67 | 1 139 573,67 | 1 139 573,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | г. Краснодар, ул. им. Суворова, д. 80 | 471 212,99 | 471 212,99 |  |  | 471 212,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 223 | 505 972,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,68 | 505 972,86 |  |  |
| 28. | г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, д. 17 | 259 459,59 | 259 459,59 |  | 259 459,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 18 | 1 227 616,62 | 1 227 616,62 | 1 227 616,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 36 | 405 911,61 | 405 911,61 |  | 405 911,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 54 | 405 911,61 | 405 911,61 |  | 405 911,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | г. Краснодар, ул. Механическая, д. 16 | 631 262,69 | 631 262,69 |  |  | 631 262,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | г. Краснодар, ул. Механическая, д. 18 | 447 793,42 | 447 793,42 |  |  | 447 793,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | г. Краснодар, ул. Одесская, д. 31 | 797 741,23 | 797 741,23 | 797 741,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 32 | 138 955,93 | 138 955,93 |  |  | 138 955,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 13 | 86 604,29 | 86 604,29 |  | 86 604,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 19 | 878 342,55 | 878 342,55 |  |  |  |  | 878 342,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | г. Краснодар, ул. Уральская, д. 174 | 1 668 307,31 | 1 668 307,31 |  | 700 072,61 |  |  |  | 968 234,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных

на территории Краснодарского края, на 2014 – 2043 годы, утверждённой постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2016 год и на 2017 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Число жителей, зарегистрированных в МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв. м | чел. | I | II | III | IV |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию город Краснодар | 148 762,39 | 7004 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  | 23 923 516,11 | 23 923 516,11 |

Директор департамента городского хозяйства и

топливно-энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар	   Е.В.Зименко